ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ БИЧУРСКОГО РАЙОНА

НА 2008- 2020 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Паспорт программы комплексной застройки жилья на территории Бичурского района на 2008 - 2020 годы | 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Введение | 5 |
| 3 | Анализ ситуации в жилищной сфере Бичурского района | 6 |
| 4 | Цели и задачи программы, ожидаемые результаты ее реализации | 8 |
| 5 | Сроки и этапы реализации Программы | 13 |
| 6 | Система программных мероприятий | 15 |
| 7 | Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | 15 |
| 8 | Ресурсное обеспечение программы | 15 |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 16 |
| 10 | Система организации контроля за исполнением программы | 17 |

# 1. Паспорт программы комплексной застройки жилья на территории Бичурского района на 2008 - 2020 годы

| Наименование Программы: | Программа комплексной застройки жилья на территории Бичурского района на 2008-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки новой редакции Программы: | Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, Постановление Правительства Республики Бурятия №45 от 10.02.2006 года, Муниципальная целевая программа «Жилище» на 2003-2010года, Комплексная программа СЭР Бичурского района на 2008–2010 года и на период до 2017 года. |
| Заказчик Программы: | Администрация МО «Бичурский район» |
| Основные разработчики: | - Отдел строительства земельных и имущественных отношений; - Отдел экономического развития; - МУ « Финансовое управление». |
| Цель и задачи Программы: | Цель программы - комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной сферы, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего условиям безопасности и комфортного проживания. Основными задачами являются: 1. Разработка и реализация градостроительной документации поселений района. 2. Формирование земельных участков для комплексной жилой застройки. 3. Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой, и за счет развития системы финансово-кредитных институтов и механизмов. 4. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. 5. Обеспечение условий свободного доступа населения к строительству жилья . 6. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде. 7. Увеличение числа семей улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов). 8. Снижение износа основного фонда предприятий жилищно-коммунального комплекса. |
| Перечень основных мероприятий: | - Разработка градостроительной документации на поселения района и территорий комплексной жилой застройки; - Формирование и резервирование земельных участков для комплексной жилой застройки; - Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Бичурском районе; - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Бичурском районе; - Реализация инвестиционных проектов комплексной жилой застройки; |
| Сроки и этапы реализации Программы: | 2008–2020 года; 1-й этап 2008 - 2011 годы; 2-й этап 2012 - 2017 годы; 3-й этап 2018 – 2020 годы. |
| Исполнители Программы: | - Администрация МО «Бичурский район»; - Администрации муниципальных образований-сельских поселений; - МУ «Финансовое управление». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Реализация Программы позволит к концу 2017г. обеспечить достижение следующих показателей: - разработка градостроительной документации на поселения района 100%; - улучшение жилищных условий населения района (рост жилищной обеспеченности на одного человека до 21,2 кв.метров общей площади к 2017 году); - доведение обеспеченности жильем на одного человека к 2020 году - 26,6 кв. метров. -увеличение объемов жилищного строительства в 2008г- с 1512 м2 до 61900 м2 в 2020г, и доведения обеспеченности жильём на одного человека к 2020 году -26,6 м2; |
| Система организации и контроля за исполнением Программы: | Контроль за реализацией Программы, осуществляет: - Администрация МО «Бичурский район» |
| Объемы, источники финансирования и государственные гарантии Программы: | Ресурсное обеспечение Программы: Республиканский бюджет: - финансирование (справочно)– 60,05 млн.руб, Районный бюджет: - финансирование – 1,35 млн.руб. Бюджет поселений: - финансирование – 59,9 млн.руб. Внебюджетные источники: - финансирование (справочно)- 34,5 млн.руб. Всего по всем источникам финансирования –155,8 млн.рублей. |

## 2. Введение

Программа комплексной застройки жилья на территории Бичурского района

на 2008--2020 годы определяет социальную направленность нового этапа экономических преобразований в районе.

Острота существующих проблем в жилищной сфере и важность их решения для социально-экономического развития Бичурского района требуют реализации комплекса мер. В результате реализации программы должна быть сформирована функционирующая на практике модель обеспечения жильем основных групп населения и достигнуты существенные результаты по улучшению жилищных условий граждан.

Реальная возможность улучшить свои жилищные условия для значительных групп населения будет происходить за счет активизации экономики района. Четкое определение категорий граждан, перед которыми общество несет обязательства по удовлетворению их жилищных потребностей направлено на преодоление иждивенческих настроений у значительной части населения страны.

Для достижения поставленной цели деятельность органов местного самоуправления в районе должна быть сконцентрирована на решении следующих основных задач:

увеличению объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры;

развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры района в соответствие со стандартами качества;

обеспечение доступа населения района к получению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

Решение указанных задач будет обеспеченно путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий, предусмотренных по четырем основным направлениям:

увеличение объемов жилищного строительства;

совершенствование жилищно-коммунального комплекса;

исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан и муниципальная поддержка граждан в улучшении жилищных условий;

развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка жилья.

На районном уровне предстоит продолжить работу по совершенствованию законодательной и нормативной базы, что в последствии позволит создать условия по увеличению темпов жилищного строительства.

Новые правовые условия, созданные в результате принятия пакета законов по формированию рынка доступного жилья, создают основу для реализации на практике поставленных целей и требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления как нормативно-правового, так и административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

В результате реализации этой Программы должна быть сформирована функционирующая на практике модель обеспечения жильем основных групп населения и достигнуты существенные результаты по улучшению жилищных условий граждан.

## 3. Анализ ситуации в жилищной сфере Бичурского района.

Общий объем жилищного фонда на 01.01.2008г. составил 462,4 тыс.кв.м. В районе на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 340 семей.

Обеспеченность жильем на одного человека в 2007 году достигла 17,5 кв.м. общей площади (таблица №1) .

Таблица № 1

| Районы, города Республики Бурятия | Численность населения на 01.01.08г. тыс.чел. | Общий жилой фонд, тыс. кв. м | Обеспеченность, кв. м/ чел. | Жилые дома с инженерным обеспеч. тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бичурский | 26,400 | 462,400 | 17,5 | 44,8 |

В последнее время продолжает возрастать доля жилья с износом более 60%. Неотложному ремонту подлежат более 21,1 тыс. кв. метров жилья. Требуют ремонта деревянные 2-х этажные дома по улице Ленина в с. Бичура.

В 2007г. суммарная площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Бичурского района составила 31,7 тыс. кв. м или 6,9 % от общего объема жилья.

Почти половина этого фонда расположена в п. Швейная фабрика, п. Потанино и с. Бичура. Наибольшая доля ветхого и аварийного жилищного фонда приходится на малоэтажное жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.

За период с 2005 по 2007 годы (за счет всех источников финансирования) в районе введено в эксплуатацию жилья общей площадью 3810 кв.м. (таблица № 2)

Таблица № 2

| Годы строительства | Объемы строительства, тыс.м2 | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | Юридические лица | Государствен-ные и муниципальные застройщики | Индивидуаль-ные застройщики |  |
| 2005 | - | - | 590 | 590 |
| 2006 | - | - | 2200 | 2200 |
| 2007 | - | - | 1020 | 1020 |

Полностью отсутствовало финансирование, направленное на жилищное строительство за счет бюджета муниципального образований, из федерального и республиканского бюджетов.

По прежнему, ввод в эксплуатацию жилья осуществляется за счет индивидуального жилищного строительства.

Вместе с тем, размер общей площади жилья меньше федерального стандарта (21 м2 общей площади на человека), т.е.население района является потенциально нуждающимися в улучшении жилищных условий. Денежные доходы ниже величины прожиточного минимума имеют 36 % населения района и, следовательно, не могут самостоятельно решить проблему обеспечения жильем.

Все это не позволяет значительному числу граждан в полной мере улучшить свои жилищные условия за счет приобретения жилья не только на первичном, но и вторичном рынках.

Сложившийся уровень инфляции оказывает влияние на размер процентной ставки по ипотечным кредитам, что так же служит серьезным препятствием, ограничивающим возможности большинства населения в использовании этих кредитов для решения своих жилищных проблем.

## 4. Цель и задачи Программы, ожидаемые результаты ее реализации

Цель программы комплексной застройки жилья на территории Бичурского района на 2008-2020 годы - комплексное решение вопросов устойчивого развития и функционирования жилищной сферы, обеспечивающее доступность для широкого круга граждан жилья, отвечающего требованиям стандарта качества.

Основными задачами являются:

- Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья (таблица №3), обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой и за счет развития системы финансово-кредитных институтов и механизмов.

- Создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

- Обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению жилищно-коммунальных услуг на уровне, соответствующем стандартам качества.

- Улучшение жилищных условий граждан проживающих в ветхом аварийном жилищном фонде

- Увеличение числа семей улучшивших свои жилищные условия за счет ипотечных жилищных кредитов (займов).

- Снижение износа основного фонда предприятий жилищно-коммунального комплекса.

- Разработка и реализация схемы территориального планирования района и генеральных планов поселений и населенных пунктов в составе поселений (таблица № 6);

Формирование земельных участков для комплексной жилой застройки.

Расчёт обоснований ежегодного ввода жилья и предоставления земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства для достижения к 2017 году обеспеченности жилой площади 21 м2 на 1 жителя

Таблица №3

| Показа-тели | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чис-сть населения | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 |
| Жилфонд тыс.м2 | 462,4 | 463,9 | 466,9 | 470,9 | 474,9 | 478,4 | 502,9 | 521,4 | 541,9 | 562,4 | 594,3 | 646,2 | 708,1 |
| Ввод жилья м2 | 1512 | 3000 | 4000 | 4000 | 12500 | 15500 | 18500 | 20500 | 20500 | 31900 | 51900 | 61900 | 61900 |
| Предостав Зем.участков | 6,3 | 12,5 | 16,7 | 16,7 | 31,2 | 38,7 | 46,2 | 51,2 | 51,2 | 79,7 | 129,8 | 154,8 | 154,8 |
| Жилобеспеченность м2\чел | 17,5 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 18,0 | 18,4 | 19,0 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 22,4 | 24,4 | 26,6 |

Для обеспечения предлагаемых объемов ввода жилья необходимо предоставление земельных участков в количестве 789,8 га до 2020 года.

Средняя кадастровая стоимость 1м2 в населенных пунктах района.

Таблица №4

| Населенный пункт | Средний показатель кад. стоимости, руб/м2 | Количество ЗУ | Территория проектируемой жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с Бичура | 130,51 | 5159 | 133 |
| п Потанино | 68,72 | 483 | 18 |
| п Сахарный завод | 67,63 | 413 | 23 |
| п Харлун | 49,23 | 70 | - |
| с Ара-Киреть | 75,68 | 186 | 18 |
| с Билютай | 61,29 | 416 | 18 |
| с Буй | 62,30 | 450 | 28 |
| с Верхний Мангиртуй | 64,43 | 304 | 23 |
| с Елань | 74,42 | 936 | 33 |
| с Малый Куналей | 68,78 | 1412 | 16,5 |
| с Мотня | 38,17 | 224 | 13 |
| с Нижний Мангиртуй | 63,02 | 125 | - |
| с Новосретенка | 75,71 | 551 | 23 |
| с Окино-Ключи | 75,84 | 653 | 50 |
| с Петропавловка | 75,51 | 596 | 28 |
| с Подгорное | 49,04 | 36 | - |
| с Покровка | - | 272 | 15 |
| с Поселье | 64,52 | 364 | 23 |
| с Слобода | 36,15 | 416 | 16,5 |
| с Старые Ключи | 55,07 | 192 | 18,5 |
| с Сухой Ручей | 63,58 | 347 | 13 |
| с Топка | 62,77 | 260 | 13 |
| с Узкий Луг | 58,92 | 278 | 11,8 |
| с Усть-Заган | 49,34 | 48 | - |
| с Эдуй | 49,14 | 97 | - |
| у Алтачей | 78,56 | 167 | - |
| у.Амагалантуй | 48,77 | 40 | 23 |
| у Гутай | 26,28 | 71 | 23 |
| у Дабатуй | 73,60 | 26 | 18 |
| у Дунда-Киреть | 58,29 | 230 | 28 |
| у Средний Харлун | 55,71 | 183 | 23,5 |
| у Судутуй | 49,86 | 54 | - |
| у Хаян | 53,61 | 89 | 18 |
| у Хонхолой | 49,73 | 113 | 18 |
| у Шанага | 48,96 | 173 | 53 |
| у Шибертуй | 54,93 | 339 | 50 |
| Итого: |  |  | 789,8 |

Мероприятия по освобождению земельных участков от обременений

Предусмотрены следующие мероприятия, направленные на освобождение земельных участков от обременений:

- Утверждение генеральных планов поселений и схем территориального планирования.

- Постановка на государственный кадастровый учет:

Таблица №5

| Сельское поселение | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бичурское | 3 га | 2,2 га | 2,0 га | 2,0 га | 1,0 га | 2,0 га |
| Окино Ключевское | 1,5 га | 1,5 га | 1,0 га | 1,5 га | 2,0 га | 2,0 га |
| Малокуналейское | 0,5 га | 1,0 га | 2,5 га | 2,5 га | 3,0 га | 2,0 га |
| Шанагинское | 1,0 га | 2,0 га | 2,0 га | 1,5 га | 3,0 га | 2,0 га |
| Шибертуйское | 1,0 га | 0,8 га | 0,5 га | - | - | 1,0 га |

- Подготовка ходатайств о переводе земельных участков из категорий земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов

- Внесение изменений в кадастровую и земельно-учетную документацию.

План мероприятий по разработке градостроительной документации Бичурского района

Таблица№6.

| № п\п | Наименование населённого пункта | Вид градостроительной документации | Срок исполнения | Финансирование мероприятий | Объём финансирования тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бичурский район | Схема территориального планирования района | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 2051,7 |
| 2 | Бичурское поселение | Генеральный план поселения | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 700,0 |
| 3 | Мало-Куналейское поселение | Генеральный план поселения | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 500,0 |
| 4 | Посельское поселение | Генеральный план поселения | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 500,0 |
| 5 | Буйское поселение | Генеральный план | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 500,0 |
| 6 | Потанинское поселение | Генеральный план | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 500,0 |
| 7 | Шанагинское поселение | Генеральный план | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 500,0 |
| 8 | Хонхолойское поселение | Генеральный план | 4-кв 2008г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 300,0 |
| 9 | Шибертуйское поселение | Генеральный план | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 500,0 |
| 10 | Новосретенское поселение | Генеральный план | 4-кв 2009г. | 50%-РБ; 50%-МБ. | 500,0 |
| 11 | Петропавловское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 500,0 |
| 12 | Дунда-Киретское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 500,0 |
| 13 | Еланское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 500,0 |
| 14 | Окино-Ключевское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 600,0 |
| 15 | Верхнемангиртуйское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 500,0 |
| 16 | Билютайское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 450,0 |
| 17 | Топкинское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 500,0 |
| 18 | Среднехарлунское поселение | Генеральный план | 2009г. | 50%-МБ. 50%-РБ | 300,0 |
|  | Итого : Всего: | 2008г РБ 150 МБ 150 2009г РБ 5051 МБ 5051 10402 |

### Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой (строительство ЛЭП ) в целях жилищного строительства, входящей в состав

программы комплексной застройки на территории Бичурского района

на 2008-2020г

Основными проблемами в сфере жилищного строительства в Бичурском районе является отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительстве и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Планируемое увеличение объемов жилищного строительства должно быть обеспечено развитием коммунальной инфраструктуры, а именно строительством линий электропередач:

- ВЛ 0,38кВт 52,2 км

- ВЛ 10 кВт 11,44 км

- КТП 10 шт

- Водозаборные

скважины 21 шт

Источниками средств для строительства линий электропередач могут быть как средства от продажи (переуступки права аренды) земельного участка, обеспеченного коммунальной инфраструктурой, средства от продажи жилья в последующие периоды, так и выделяемые финансовые средства из республиканского и муниципального бюджетов:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство ЛЭП

Районный бюджет                                   -   1,2 млн.руб

- Республиканский бюджет ( справочно ) - 29,0 млн.руб

- Бюджет МО сельских поселений ( справочно ) - 29,0 млн.руб

- Внебюджетные средства ( справочно ) - 34,5млн.руб.

ИТОГО: - 93,7 млн.руб.

Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой (строительство ЛЭП) в целях жилищного строительства, входящих в состав Программы комплексной застройки на территории Бичурского района на 2008-2020 гг.

Таблица №7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование стройки | Объем строительства | Стоимость строительства, млн. руб. | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Бичура | Строительство: а) ТП б)ЛЭП-10 кВ в)ЛЭП-0,4 кВ Итого | 5 шт. 6,0 км. 26,0 км. | 3,0 13,0 27,8 43,8 | 2013-2017 гг. |
| 2 | с. Окино-Ключи | Строительство: а) ТП б)ЛЭП-10 кВ в)ЛЭП-0,4 кВ Итого | 1 шт. 1,0 км. 6,0 км. | 0,5 1,5 8,0 10,0 | 2013-2017 гг. |
| 3 | с. Елань | Строительство: а) ТП б)ЛЭП-10 кВ в)ЛЭП-0,4 кВ Итого | 1 шт. 2,0 км. 9,0 км. | 0,5 4,0 13,5 17,0 | 2010-2013 гг. |
| 4 | с. Шибертуй | Строительство: а) ТП б)ЛЭП-10 кВ в)ЛЭП-0,4 кВ Итого | 1 шт. 2,0 км. 6,0 км. | 0,5 2,5 8,0 11,0 | 2013-2017 гг. |
| 5 | с. Шанага | Строительство: а) ТП б)ЛЭП-10 кВ в)ЛЭП-0,4 кВ Итого | 2 шт. 1,44 км. 5,0 км. | 1,0 2,2 7,5 10,7 | 2013-2017 гг. |
| 6 | Разработка ПСД | Строительство ЛЭП |  | 1,2 | 2009-2010 гг. |
|  | Итого: |  |  | 93,7 |  |

## 5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа разработана на период с 2008 по 2020 годы.

На первом этапе (2008 - 2011 годы)

разработка и реализация градостроительной документации и инженерная подготовка территорий комплексной жилой застройки;

формирование и резервирование земельных участков для комплексной жилой застройки;

подготовка и совершенствование законодательной, нормативно-правовой базы района в области жилищной политики;

развитие эффективного рынка жилья, коммунальных услуг и финансовых механизмов, обеспечивающих доступность приобретения жилья;

поддержка граждан в улучшении жилищных условий в пределах установленных социальных стандартов;

обеспечение земельных участков для комплексной жилой застройки инженерной инфраструктурой;

модернизация существующей коммунальной инфраструктуры;

развитие системы внебюджетного финансирования строительства и реконструкции жилья;

создание качественно нового архитектурно-пространственного облика населенных пунктов с сохранением сложившейся исторической среды и архитектуры;

развитие системы поддержки индивидуального жилищного строительства;

обеспечение роста темпов жилищного строительства;

На втором этапе (2018 - 2017 годы) намечается:

дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы;

дальнейшее развитие эффективного рынка жилья, коммунальных услуг и финансовых механизмов и усиление адресной социальной поддержки;

обеспечение значительного роста темпов жилищного строительства и инженерной инфраструктуры;

снижение износа основных фондов коммунальной инфраструктуры;

приведение типологии структуры и технических характеристик жилья в соответствие со спросом и потребностями населения, повышение качества и эффективности жилищного строительства;

развитие эффективных финансово-экономических механизмов притока частных инвестиций в жилищное строительство;

дальнейшее развитие системы поддержки индивидуального жилищного строительства, обеспеченность жилья на одного человека к 2017 году не менее 21,2 кв.м.

На третьем этапе (2018-2020 годы) намечается:

внесение изменений в документы территориального планирования (генпланов, проектов планировки) и градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) муниципальных образований – сельских поселений по мере необходимости.

## 6. Система программных мероприятий

Реализация Программы намечена через систему программных мероприятий по их реализации.

В структуру Программы входят:

- разработка градостроительной документации поселений Бичурского района;

- обременение земельных участков для комплексной жилой застройки;

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в Бичурском районе.

## 7. Исполнители подпрограмм и механизмы реализации

Реализация мероприятий Программы предусматривается с участием исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, организаций и физических лиц.

## 8. Ресурсное обеспечение Программы

Прогнозные объемы финансирования жилищного строительства.

Таблица № 8

| Наименование мероприятий | РБ млн.руб | МБ млн.руб | БП млн.руб | ВС млн.руб | Всего млн.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка градостроительной документации | 5,2 | 0,15 | 5,05 |  | 10,4 |
| Разработка проектно –сметной документации (строительство ЛЭП) |  | 1,2 |  |  | 1,2 |
| Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой: (строительство ЛЭП) | 29,0 |  | 29,0 | 34,5 | 92,5 |
| (строительство скважин) | 25,85 |  | 25,85 |  | 51,7 |
| Итого: | 60,05 | 1,35 | 59,9 | 34,5 | 155,8 |

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.

## 9. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация Программы должна обеспечить в Бичурском районе:

  - обеспеченность жилья на одного человека к 2020 году не мене 26,6м2

улучшение жилищных условий населения района, в том числе 790 семей по социальному жилью, 177 семей переселение из ветхого и аварийного жилья;

доступность приобретения жилья стандартной квартиры размером 54кв.метра;

решение жилищных проблем граждан, относящихся к определенным законодательством Российской Федерации отдельным категориям;

повышение качества, безопасности и комфортности проживания в жилищах;

создание условий для улучшения демографической ситуации в районе, снижения социальной напряженности в обществе;

создание условий для внедрения энергоэффективных технологий строительства жилья и энергоэффективных инженерных систем;

создание условий для привлечения инвестиций, для жилищного строительства, внедрения различных форм финансирования жилищного строительства, включая ипотечное жилищное кредитование и т.д. с привлечением бюджетных федеральных, республиканских, муниципальных средств, а также средств населения,

создание организаций жилищных объединений, ассоциаций, товариществ, собственников жилья;

10. Система организации контроля за исполнением программы

Управление и организация контроля за исполнением Программы осуществляется администрацией МО «Бичурский район».

Кроме того при главе районной администрации будет создан Совет, который

будет ежеквартально рассматривать и оценивать ход реализации Программы, в том числе по каждому поселению.

# Text boxes

Согласованно:                                                                     Утверждено:

Министр                                               Решением сессии Советов депутатов

Строительства и модернизации                                   Бичурского района

жилищно-коммунального комплекса

Республики  Бурятия                                                №_____    от______200__г.

--------------------- ( В.А. Рубан )

Программа комплексной застройки жилья на территории Бичурского района Республики Бурятия на 2008-2020 годы

с.Бичура

с. ссура

2008 г.