Отчет о выполнении Муниципальной программы «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год

В 2015 году продолжено строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй протяженностью 153 м подрядчик «Мостостроительный отряд №34» освоено 61 млн. 111 тыс. рублей из них 55 млн. рублей республиканский бюджет, 6млн. 111 тыс. бюджет района (дорожный фонд).

Из резервного фонда Правительства Республики Бурятия в 2015 году выделено 5 млн. 612 тыс. рублей на проведение предупредительных мероприятий по ремонту котельной и теплотрассы в с. Малый Куналей. В результате торгов муниципальный контракт заключен с ООО «Стройком» на сумму 4 млн. 827 тыс. рублей экономия составила 785 тыс. рублей, эти средства возвращены в республиканский бюджет. На проведение аварийно-восстановительных мероприятий тепловых сетей в с. Буй из резервного фонда Правительства Республики Бурятия выделено 1 млн. 519 тыс. рублей освоены все средства подрядчик ИП «Алексеев Н.Т.». Также за счет средств резервного фонда Правительства Республики Бурятия выполнена работы по приобретению и замене котла и дымососа котельной п. Сахарный завод в сумме 801 тыс. рублей и 10 тыс. рублей из местного бюджета, проведены работы по капитальному ремонту системы отопления БСШ №4 в п. Сахарный Завод.

В с. Топка проведен капитальный ремонт котельной детского сада «Радуга» котлы «Универсал» заменены на электрические котлы. Подрядчик ООО «Стройком» освоено 785 тыс. 779 рублей.

В  2015 году при исполнении перечня мероприятий по развитию общественной инфраструктуры   финансирование  было направленно на проведение  капитального ремонта   МБДОУ  в соответствии с  требованиями СанПин, проведение  капитального ремонта  спортивного зала   в с.Узкий Луг  в соответствии с требованиями Сан-ПиНа  и исполнения  наказов жителей с.Узкий Луг, на завершение  капитального ремонта МБУ КДЦ  «Заря» МО-СП  «Новосретенское».

За отчётный период проведёны процедуры закупок на  выполнение работ по всем объектам на развитие общественной инфраструктуры муниципального образования "Бичурский район" на 2015 год.

1. По итогам открытого аукциона в электронной форме по  объекту  «Завершение капитального  ремонта МБУ КДЦ  "Заря " МО-СП "Новосретенское» 29.06.2015 года заключен муниципальный контракт  с ООО «Ковчег-Три» на сумму 437 тыс.178 рублей, срок выполнения работ в течение 45 дней с момента заключения контракта. На 31.12.2015 г.  работы выполнены, финансирование проведено в полном объёме. За счёт  ремонта  введена дополнительная площадь 10 м2.

2.  По итогам  открытого аукциона в электронной форме  04 июля  2015 года с ООО «Тон» заключен  муниципальный контракт на  «Капитальный ремонт  МБДОУ "Детский сад "Радуга" с.Топка  в соответствии с требованиями СанПиН» на сумму 450 тыс.022 рубля. В результате  проведённого ремонта выполнены следующие работы:  устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами,  отремонтированы дверные  проёмы, проведены штукатурно-малярные работы, сантехнические работы -  установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным-6 шт., установка писсуаров настенных- 2 шт., установка умывальников одиночных  с подводкой холодной и горячей воды -6 шт., установка смесителей -6 шт., установка водонагревателя "Термекс" объемом 50 литров – 2 шт., установка водонагревателя "Термекс" объемом 30 литров -1 шт., установка моек  на три отделения 1 шт. На  31.12.2015 г.  работы  выполнены, финансирование  проведено в полном объёме. Введено 18  мест.

3.По итогам  открытого аукциона в электронной форме 07.09.2015 г.   заключен муниципальный контракт с  ООО «Базис»  на   «Капитальный ремонт  МБДОУ "Детский сад "Ягодка" с.Узкий -Луг  в соответствии с требованиями СанПиН»  на сумму 1млн.292 тыс.320,8 рублей. На средства, сэкономленные в результате торгов   заключен договор на выполнение дополнительных работ. В результате  проведённого ремонта выполнены следующие работы: устройство перегородок, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, окраска известковыми составами: по штукатурке, штукатурно-малярные работы, сантехнические работы- установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (детских - 8, взрослых - 3), установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких, установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды (детских - 9, взрослых - 4), установка водонагревателя "Термекс" объемом 50 литров, установка моек: на три отделения, устройство выгреба - разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических  вместимостью до 1000 м3,ремонт  пищеблока - разборка кладки печей: необлицованных, устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из досок, Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250,устройство кровли, отделочные работы, ремонт кровли детского  сада. На  31.12.2015 г.  работы  выполнены, финансирование  проведено в полном объёме. Введено 4 места.

4.По итогам  открытого аукциона в электронной форме 07.09.2015 г.   заключен муниципальный контракт с  ООО «Ковчег-Три»  на  «Капитальный ремонт спортивного зала в с. Узкий Луг» на сумму 1млн.517 тыс.493,78 рублей.  На  сэкономленные средства, полученные в результате торгов   заключен договор на выполнение дополнительных работ.  В результате  проведённого ремонта выполнены следующие работы:  разборка и устройство  конструкций крыши,  установка блоков  оконных пластиковых двустворчатых, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом, облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, шпатлевка потолков, подготовленных под окраску, окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, выполнение электромонтажных работ, сантехнических работ установка котлов на твердом топливе водогрейных, монтаж дымохода, установка регистров из стальных сварных труб, прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб.На  31.12.2015 г.  работы  выполнены, финансирование  проведено в полном объёме.

5. По итогам  открытого аукциона в электронной форме 05.08.2015 г.   заключен муниципальный контракт с  ООО «СтройКом»   на  «Капитальный ремонт  МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Малый Куналей в соответствии с требованиями СанПин» на сумму 365 тыс.118 рублей. В результате  проведения ремонта  выполнены следующие виды работ:  роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, установка  трубопровода из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением, установка  насоса (агрегат) центробежного  с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-130, баков конденсационных , гидроаккумулятора Reflex ДУ300. На  31.12.2015 г.  работы  выполнены, финансирование  проведено в полном объёме Введено 10 мест.

6.По итогам  открытого аукциона в электронной форме 04.08.2015 г.   заключен муниципальный контракт с  ООО «Арко»   на  «Капитальный ремонт  МБДОУ «Детский сад «Тополёк»  с.Сахарный Завод   в соответствии с требованиями СанПиН» на сумму 150 тыс. рублей.  В результате  проведения ремонта  выполнены следующие виды работ: устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами, установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, сантехнические работы- установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным, установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды, установка моек: на три отделения, установка нагревателей индивидуальных: водяных. На  31.12.2015 г.  работы  выполнены, финансирование  проведено в полном объёме.  Введено 13 мест.

Жилищное строительство:  в 2015 году введено 2509  кв.м. жилья.

- МО СП «Бичурское» - 1260 м2 в тч 11 д 1005м2  прист 255м2

- МО СП «Дунда Киретское» - 180м2 в тч 2 д 120м2 прист 60м2

- МО СП «Шибертуйское» -2/ 136м2

- МО СП «Малокуналейское» - 244м2 в тч 3 д 212м2 прист 32м2

- МО СП «Новосретенское» - 40м2 прист

- МО СП «Хонхолойское» - 1/108м2

- МО СП «Окиноключевское» - 1/70м2

- МО СП «Буйское» - 1/90м2

- МО СП «Среднехарлунское» -2/ 118м2

- МО СП «Петропавловское» - 200м2 в тч 1 д 56 м2 прист 144м2

- МО СП «Посельское» - 1/63м2

В 2015 году начата работа по внесению изменений в генеральный план МО СП «Бичурское» с. Бичура и п. Сахарный Завод в генплан будут включены около 20 объектов строительства.

Архитерктор сектора строительства и ЖКХ                             В.А.Мелентьев